Fejlesztési javaslatcsomag

Langflowból átvehető minták a Playbook / folyamat fejlesztésére

Enterprise AI Agent Platform - javasolt termék- és architektúrairány

Vezetői állítás Ne Langflow runtime-ot építsünk be, hanem Langflow-szerű szerkesztési élményt adjunk a saját governance-first Playbook és Process runtime fölé. A cél: gyors, vizuális folyamatépítés, de enterprise kontrollal, verziózással, auditálhatósággal és szerveroldali kapukkal.

# Tartalom

1. Kiinduló helyzet és döntési javaslat

2. Mit tanuljunk Langflowból?

3. Mit ne vegyünk át egy az egyben?

4. Javasolt célkép: Governed Flow Builder

5. Funkcionális javaslatcsomag

6. Architektúra- és adatmodell-illesztés

7. MVP roadmap és szállítási sorrend

8. Elfogadási kritériumok

9. Kockázatok és mitigációk

10. Források

# 1. Kiinduló helyzet és döntési javaslat

A Langflow erős mintát ad arra, hogyan lehet AI agent workflow-kat vizuálisan, komponens-alapon és gyorsan tesztelhető módon szerkeszteni. A mi Enterprise AI Agent Platformunk viszont nem egyszerű agent-builder: a termék fő értéke a kontrollált végrehajtás, az audit, a jogosultságkezelés, a Playbook-verziózás és a human-in-the-loop kapuk.

Ezért a javaslat nem az, hogy a Langflowot futtatómotorként vagy közvetlen workflow-engine-ként integráljuk. A javaslat: vegyük át a Langflowból a szerkesztési mintákat, és építsük rá őket a saját Playbook V2 / ProcessDefinition / ProcessInstance / Tool Broker / Model Gateway architektúránkra.

| Döntési pont | Javaslat | Indok |
| --- | --- | --- |
| Runtime | Maradjon saját deterministic dispatcher + process runtime. | A kötelező kapukat és auditot nem bízhatjuk vizuális flow-node-ok önkéntes követésére. |
| Szerkesztés | Építsünk Langflow-szerű Playbook Canvast. | A Playbook JSON kézzel szerkesztése hosszú távon nehézkes; vizuális UX kell az adminoknak és tanácsadóknak. |
| Tool kezelés | Maradjon Tool Broker-en keresztüli capability + secret-injektálás. | Langflow Tool Mode UX jó minta, de enterprise-ben a tool-hozzáférés nem lehet puszta canvas-kapcsolat. |
| Verziózás | Erősítsük meg explicit snapshot, diff, approve, publish workflow-val. | Langflow version history UX hasznos; nálunk ezt governance-szintre kell emelni. |
| Tesztelés | Legyen Playbook Simulation / Dry Run. | A Langflow Playground mintájára szükség van futás előtti validációra, becsült költségre és hiányzó jogosultságok kimutatására. |

# 2. Mit tanuljunk Langflowból?

A Langflow legfontosabb tanulsága nem egy konkrét backend-megoldás, hanem az, hogy a workflow-építés akkor használható széles körben, ha vizuális, komponens-alapú, újrahasznosítható sablonokra épül, és azonnal tesztelhető.

| Langflow-minta | Átveendő mechanizmus | Enterprise AI adaptáció |
| --- | --- | --- |
| Visual editor | Drag-and-drop flow szerkesztés komponensekkel és portokkal. | Playbook Canvas: csak governance-safe node-okkal, nem tetszőleges runtime-komponensekkel. |
| Components / bundles | Katalógusból választható építőelemek. | Step Catalog és Recipe Catalog: Agent step, Approval gate, Human task, Decision, Delegation, Connector policy. |
| Templates | Előre elkészített flow-k mint kiindulópontok. | Industry Playbook Pack: payment reconciliation, document review, back-office exception handling. |
| Playground | Azonnali tesztelés, tool call és raw output megfigyelése. | Simulation Mode: expected path, kapuk, role binding, capability, költség, dry-run trace. |
| Version history | Flow snapshot mentés, preview, restore, export. | Playbook version diff, approval, publish, rollback, impact analysis. |
| Import/export | Flow-k hordozható formátumban. | Playbook/Recipe/Connector Template csomagok ügyfelek és környezetek között. |
| DAG execution model | Node-ok dependency orderben futnak. | Nem runtime-ként, hanem compile-time validációs mintaként: a Playbookból ellenőrizhető lépésgráf készül. |

# 3. Mit ne vegyünk át egy az egyben?

Fontos határ Langflowban egy komponens Tool Mode-ba kapcsolható és az Agent Tools portjára köthető. Ez UX szempontból kiváló, de a mi platformunkban a tényleges tool-jogot továbbra is a Tool Brokernek, capability-modelnek, secret-kezelésnek és auditnak kell kikényszerítenie.

| Ne vegyük át szó szerint | Miért problémás nálunk? | Helyette |
| --- | --- | --- |
| Canvas edge = tool access | Egy vizuális kapcsolat nem lehet jogosultsági döntés. | Canvas edge csak szándék; runtime-ban Tool Broker authorize(). |
| Agent dönt a flow léptetéséről | Prompt injection vagy hallucination megkerülheti a kapukat. | Control Plane process/ticket állapotgép léptet. |
| Globális model/provider konfiguráció mint fő modell | Tenant, agent, sensitivity és költség alapján kell route-olni. | Model Gateway + per-agent modelConfig + auditált routing. |
| Chat memory mint tartós tudás | Enterprise tudásfrissítéshez approval, diff, rollback kell. | MemoryVersion + write-gate + teaching ticket. |
| Szabad komponens-piac runtime-ban | Túl nagy blast radius és compliance-kockázat. | Jóváhagyott Step/Connector/Recipe katalógus. |

# 4. Javasolt célkép: Governed Flow Builder

A cél egy olyan szerkesztési és futtatási modell, ahol a felhasználó Langflow-szerűen látja és szerkeszti a folyamatot, de a háttérben minden elem a platform saját governance entitásaira fordul.

## 4.1 Célarchitektúra röviden

Playbook Canvas: vizuális szerkesztő, amely deklaratív Playbook spec-et állít elő.

Compiler/Validator: a Playbook spec-ből compiledSpec-et, állapotgép-szabályokat, dependency gráfot és capability check-listát készít.

ProcessDefinition: egy publikált Playbook-verzióra pinelt, újrahasználható üzleti folyamat role bindingokkal és config értékekkel.

ProcessInstance: konkrét futás, amely rögzíti a playbook_ref-et, content hash-t, trigger típust, input/output payloadot és lépésállapotokat.

Runtime Trace: az audit-logból és ProcessStepInstance/DelegationEdge rekordokból visszarajzolt tényleges folyamat.

Tool Broker / Model Gateway: minden model/tool hívás továbbra is kontrollált átjárókon megy át.

| Réteg | Feladata | Fő entitások |
| --- | --- | --- |
| Design-time | Folyamat tervezése, validálása, review-ja. | PlaybookV2, PlaybookVersionV2, PlaybookAssignment |
| Configuration-time | Konkrét ügyfélfolyamat összeállítása. | ProcessDefinition, roleBindings, configValues, ProcessTrigger |
| Run-time | Konkrét folyamatfutás determinisztikus léptetése. | ProcessInstance, ProcessStepInstance, DelegationEdge, Ticket |
| Governance-time | Audit, diff, approval, rollback, policy. | AuditLog, ToolCall, ModelCall, ResourceGrant, Capability |
| Operator UX | Szimuláció, monitorozás, trace, eltérésvizsgálat. | Simulation report, Runtime Trace, Planned-vs-Actual view |

# 5. Funkcionális javaslatcsomag

## 5.1 Playbook Canvas

Node-típusok: Start, Agent Step, Human Task, Approval Gate, Decision, Delegation, Tool Policy, End.

Minden node deklaratív adatot ír a Playbook spec-be, nem közvetlenül futó kódot.

Edge-ek: sorrendiség, feltétel, siker/hiba ág, gate utáni ág.

A canvas jobb oldali inspector panelje a kiválasztott node kötelező mezőit mutatja: assigned role, ticket type, input slots, output contract, required capabilities, criticality.

A canvas mindig mutassa: Draft / Pending approval / Published / Retired állapotot és a Playbook-verziót.

## 5.2 Step Catalog és Recipe Catalog

A Langflow komponens-katalógus mintájára legyen újrahasznosítható Step Catalog.

A katalógus elemei ne nyers komponensek, hanem governance-kompatibilis építőelemek legyenek.

Minden katalóguselemhez tartozzon: leírás, input/output szerződés, szükséges capability, kritikalitási szint, ajánlott role, eval minta.

Recipe-kből készülhetnek Agent Step sablonok: például “invoice exception classifier”, “payment reconciliation reviewer”, “policy checker”.

## 5.3 Simulation / Dry Run mód

A felhasználó példa inputtal futtatás előtt megnézheti, hogyan haladna a folyamat.

A simulation ne írjon éles rendszerekbe; csak validáljon, becsüljön és trace-t készítsen.

Kimutatandó: hiányzó role binding, hiányzó connector grant, tool capability mismatch, approval gate helye, becsült token/költség, várható SLA.

A simulation report legyen menthető a Playbook-verzió approval csomagjához.

## 5.4 Version diff, approval és impact analysis

Két Playbook-verzió között vizuális diff: új/törölt/módosított node-ok, edge-ek, gate-ek.

Impact analysis: mely ProcessDefinitionök, assignmentek, tenantok és aktív trigger-ek érintettek.

Approval előtt kötelező validation report: nincs orphan node, nincs hiányzó role, gate-ek szerveroldalon fordíthatók, capability-k léteznek.

Publish után contentHash és version pin kötelező minden ProcessInstance-ben.

## 5.5 Planned-vs-Actual Runtime Trace

A Playbook Canvas egyik nézete legyen a tervezett folyamat.

A runtime trace ugyanazon a canvas-on mutassa, mi történt ténylegesen: melyik step indult, ki kapta, hol állt meg, melyik tool hívódott, hol volt approval.

Eltérésjelzés: tervezett ág helyett más ág, retry, failed delegation, skipped step, manuális beavatkozás.

Ez legyen a platform egyik fő governance-demója: “nemcsak megtervezzük, hanem bizonyítani is tudjuk, mi történt”.

## 5.6 Playbook Pack import/export

Csomagolható legyen: Playbook, Recipe, Step template, Connector template, eval készlet, demo input, dokumentáció.

Importkor ne legyen automatikus élesítés: előbb validation, mapping és approval.

Tenant-specifikus értékek (secret, connector grant, role binding) import után kitöltendő konfigurációként jelenjenek meg.

Ez támogatja a professional services munkából termék-IP építését.

## 5.7 Langflow Assistant mint inspiráció: Playbook Assistant

Legyen AI-segéd a Playbook szerkesztéshez: “készíts reconciliation folyamatot két approval gate-tel”.

Az assistant csak draft Playbook spec-et javasolhat; publish/approval nem lehet automatikus.

A javaslatot kötelező validator és emberi review követi.

Az assistant különösen hasznos lehet meglévő szöveges folyamatleírások Playbook vázlattá alakítására.

# 6. Architektúra- és adatmodell-illesztés

A jelenlegi Prisma séma már jó irányba mutat: PlaybookV2, PlaybookVersionV2, PlaybookAssignment, ProcessInstance, ProcessStepInstance, DelegationEdge, ProcessDefinition és ProcessTrigger entitások léteznek. A javasolt fejlesztések ezeket erősítik, nem cserélik le.

| Jelenlegi / meglévő irány | Javasolt kiegészítés | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| PlaybookVersionV2.spec | Canvas által szerkesztett deklaratív JSON. | A vizuális editor ne saját formátumot tároljon, hanem ezt a spec-et. |
| PlaybookVersionV2.compiledSpec | Compiler output: state machine, step graph, gate map, required capabilities. | Runtime csak compiledSpec alapján léptessen. |
| validationResult | Strukturált validator report severity szintekkel. | Approval csak blocking error nélkül. |
| contentHash | Deterministic hash canonical spec alapján. | Reprodukálhatóság és import/export deduplikáció. |
| ProcessDefinition.roleBindings | Canvas/űrlap alapú role-to-agent mapping UX. | Ügyfélspecifikus konfiguráció, nem Playbook-verzió része. |
| ProcessTrigger | Manual, chat, ticket, monitor_cron trigger UI. | A flow indítása több csatornából történhet, de ugyanarra a pinned Playbookra. |
| ProcessStepInstance | Live step status + audit link. | Runtime trace alapja. |
| DelegationEdge | Átadási él státuszok és vizualizáció. | Marveen-szerű megfigyelhetőség, de ticket/process kontroll alatt. |

## 6.1 Javasolt Playbook spec vázlat

{
  "schemaVersion": "playbook.v2",
  "processType": "payment_reconciliation",
  "slots": [
    { "name": "statement_file", "source": "trigger", "required": true },
    { "name": "threshold_huf", "source": "config", "required": true }
  ],
  "steps": [
    { "id": "start", "type": "start" },
    {
      "id": "analyze",
      "type": "agent_step",
      "role": "reconciliation_worker",
      "recipeRef": "recipe:payment-recon-analyze@v1",
      "requiredCapabilities": ["file:read", "model:standard"],
      "outputs": ["exception_list", "summary"]
    },
    {
      "id": "approval",
      "type": "approval_gate",
      "criticality": "L2",
      "condition": "exception_total > threshold_huf",
      "approverRole": "finance_approver"
    },
    { "id": "close", "type": "end" }
  ],
  "edges": [
    { "from": "start", "to": "analyze" },
    { "from": "analyze", "to": "approval", "when": "has_exceptions" },
    { "from": "approval", "to": "close", "when": "approved" }
  ]
}

# 7. MVP roadmap és szállítási sorrend

| Fázis | Cél | Konkrét deliverable | Miért ebben a sorrendben? |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. előkészítés | Playbook spec stabilizálása. | JSON schema, canonical hash, validator skeleton, 3 példafolyamat. | Canvas előtt kell stabil adatmodell. |
| 1. MVP Canvas | Vizuális olvasás és egyszerű szerkesztés. | Start / Agent Step / Approval / End node-ok, edge-ek, inspector panel. | Gyorsan demózható és azonnal értéket ad. |
| 2. Compile & Validate | Spec -> compiledSpec + validationResult. | Orphan check, role check, gate check, capability check, contentHash. | Ez adja az enterprise különbséget Langflowhoz képest. |
| 3. ProcessDefinition UX | Publikált Playbookból konfigurált folyamat. | Role binding, config slots, trigger mapping, manual start. | Elválasztja a sablont és az ügyfélspecifikus beállítást. |
| 4. Simulation Mode | Futás előtti bizonyosság. | Dry-run report, missing grants, expected path, cost estimate. | Sales, delivery és compliance szempontból is erős. |
| 5. Runtime Trace | Tervezett vs tényleges folyamat. | ProcessInstance canvas, step státusz, delegation edge, audit link. | Ez a governance-demo csúcspontja. |
| 6. Packs | Újrahasznosítható iparági csomagok. | Import/export, template mapping, eval bundle. | A tanácsadói munka termékesítéséhez kell. |

# 8. Elfogadási kritériumok

Egy admin vizuálisan létre tud hozni egy legalább 4 lépéses Playbookot Start -> Agent Step -> Approval Gate -> End struktúrával.

A Playbook mentése determinisztikus spec-et és contentHash-t eredményez.

A validator blokkolja a hiányzó role bindingot, orphan node-ot, szerveroldalon nem fordítható approval gate-et és ismeretlen capability-t.

A publish folyamat külön approval lépéshez kötött; draft nem indíthat éles ProcessInstance-t.

Manual triggerrel indított ProcessInstance rögzíti a playbookRef-et, playbookVersionId-t és playbookContentHash-t.

A runtime trace visszarajzolja a tényleges step státuszokat és delegation edge-eket.

Tool-hozzáférés csak Tool Broker authorize() után történhet; a canvas-kapcsolat önmagában nem jogosultság.

Egy Playbook-verzió diffje ember számára érthetően mutatja a node/edge/gate változásokat.

Simulation Mode megmutat legalább három hibakategóriát: hiányzó role, hiányzó connector/capability, approval gate/escalation.

# 9. Kockázatok és mitigációk

| Kockázat | Hatás | Mitigáció |
| --- | --- | --- |
| Túl gyorsan általános workflow engine-t építünk. | Scope creep, komplexitás, lassú szállítás. | MVP-ben csak 4-5 node típus; BPMN-szerű funkciók később. |
| Canvas és runtime semantics szétesik. | A felület mást ígér, mint amit a rendszer kikényszerít. | Közös spec -> compiledSpec -> state machine pipeline; nincs külön UI-only logika. |
| Az agent túl sok döntést kap a flow-ban. | Megkerülhető kapuk, auditkockázat. | LLM csak munkalépést végez; léptetés és gate backendben. |
| Importált pack túl sok ügyfélspecifikus titkot tartalmaz. | Adatszivárgás és rossz konfiguráció. | Pack csak template-et tartalmazhat; secret/connector grant mindig helyben kitöltendő. |
| A vizuális szerkesztő túl technikai az üzleti adminnak. | Alacsony használhatóság. | Két nézet: egyszerű üzleti nézet és expert JSON/compiled nézet. |
| Diff/approval túl zajos. | Review fatigue. | Risk-weighted diff: gate, capability, role és criticality változás kiemelve. |

# 10. Források és hivatkozott megfigyelések

Langflow dokumentáció: Build flows - flow mint alkalmazás-workflow, komponensek, serializálhatóság, DAG build, version history, lock és import/export. URL: https://docs.langflow.org/concepts-flows

Langflow dokumentáció: Use Langflow agents - Agent component, tool calling, Tool Mode, Playground tool-call debug, chat memory. URL: https://docs.langflow.org/agents

Enterprise AI Agent Platform repo: README.md - Control Plane, Sandbox, agent registry, dispatcher harness, Model Gateway adapter. Repo: giretg/enterprise-ai-agent-platform.

Enterprise AI Agent Platform koncepció: Playbook-elsődleges végrehajtás, ticket/process állapotgép, Tool Broker, Model Gateway, audit, write-gate és governance-first működés.

Enterprise AI Agent Platform Prisma schema: PlaybookV2, PlaybookVersionV2, PlaybookAssignment, ProcessDefinition, ProcessTrigger, ProcessInstance, ProcessStepInstance, DelegationEdge.

# Záró javaslat

A következő fejlesztési lépésként érdemes egy kicsi, de végigvihető szeletet választani: Playbook Canvas + validator + manual ProcessDefinition indítás + runtime trace egyetlen mintafolyamatra. Ez már demonstrálja a Langflow-szerű használhatóságot, de közben megőrzi a platform valódi differenciátorát: a kontrollált, auditálható, determinisztikus enterprise agent-végrehajtást.